**Орловская область**

**Новодеревеньковский район**

**Администрация Паньковского сельского поселения**

**с. Паньково**

**тел. 2-31-23**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 14 октября 2013 г. № 56/1**

**Об утверждении Муниципальной целевой программы «Развитие систем коммунальной инфраструктуры Паньковского сельского поселения на 2014-2016 г.г.»**

В соответствии со статьей 11 Федерального Закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом Паньковского сельского поселения, в целях развития систем коммунальной инфраструктуры Паньковского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную целевую программу развития систем коммунальной инфраструктуры Паньковского сельского поселения на 2014 - 2016 годы согласно приложению.
2. Финансирование Муниципальной целевой программы осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете Паньковского сельского поселения.
3. Данное постановление обнародовать.

Глава Паньковского

сельского поселения Ю.Н. Жирков

Обнародовано: 14 октября 2013 г.

Вступило в силу: 14 ноября 2013 г.

Приложение к

 Постановлению администрации

Паньковского с/поселения

от 14 октября 2013 г. № 56/1

**Муниципальная целевая программа**

**«Развитие систем коммунальной инфраструктуры Паньковского сельского поселения на 2014-2016г.г.»**

## Целевая программа

**«Развитие систем коммунальной инфраструктуры Паньковского сельского поселения на 2014-2016г.г.»**

## ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | **Развитие систем коммунальной инфраструктуры Паньковского сельского поселения на 2014-2016г.г.** |
| Основание для принятия | Федеральный Закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик – координатор программы | Паньковское сельское поселение |
| Основные разработчики программы | администрация Паньковского сельского поселения |
| Основные исполнители программы | Паньковское сельское поселение,  |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Паньковского сельского поселения  |
| Система программных мероприятий | Программа мероприятий включает в себя:-ремонт водонапорных башен-ремонт артезианских скважин-ремонт водоразборных колонок-ремонт смотровых колодцев-установка таймеров и систем защиты-установка преобразователей частоты -замена водопроводных сетей - покупка спецтехники для обслуживания водопроводных сетей (по результатам финансового года)    |
| Сроки реализации программы | - 2014-2016 гг.2014 – 140 тыс. руб.2015– 180 тыс. руб.2016 – 100 тыс. руб. |
| Объемы и источники финансирования программы | - всего средств бюджета сельского поселения с 2014 года по 2016 год 420 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Ремонт устаревшего оборудования водонапорных башен, водоразборных колонок с учётом требований энергетической эффективности, установка таймеров и частотных преобразователей, что в значительной мере снизит затраты на обслуживание данных объектов, снизит аварийность водопроводных сетей. |
| Система контроля за реализацией программы | - управление реализацией программы и контроль за ходом её выполнения осуществляют: глава Паньковского сельского поселения, администрация Паньковского сельского поселения.  |

 **Перечень мероприятий целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Сроки исполнения | Источники финансированияработ, тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | начало | окончание | Бюджет поселения |  |
| 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  8 |  11 |
| 1. | Организационные мероприятия:-изготовление техничкской документации на водопровод;- заключение договоров на анализ качества воды |   |  | 05.02.14 г. | 31.12.16г. | 40 | Администрация Паньковского сельского поселения |
| 2 | Ремонт водонапорных башен |   | 2 | 04.04.14г. | 20.08.16г. | 40 | Администрация Паньковского сельского поселения |
| 3 | ремонт артезианских скважин |  |  |  |  | 80 | Администрация Паньковского сельского поселения |
| 4 | Ремонт водоразборных колонок |  | 11 | 01.02.14г. | 01.06.16 | 20 | Администрация Паньковского сельского поселения |
| 5 | Установка таймеров и систем защиты |  | 4 | 01.04.2014 | 01.10.2014 | 30 | Администрация Паньковского сельского поселения |
| 6 | установка частотных преобразователей |  | 1 | 01.10.2014 | 30.12.2014 | 10 | Администрация Паньковского сельского поселения |
| 7 | Другие работы, направленные На повышение эффективности объектов ОКК и улучшение качества оказываемых услуг |  |   | 01.01.14г. |  30.12.16 | 20 | Администрация Паньковского сельского поселения |
| 8 | Водоотведение:Замена сетей  |  | 0.4 | 01.05.14г. | 15.11.16г. | 180 | Администрация Паньковского сельского поселения |
| 9  | итого |  |  |  |  | 420 |  |