**Орловская область**

**Новодеревеньковский район**

**Администрация Паньковского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15 октября 2016 г. № 49**

**с. Паньково**

**Об утверждении Муниципальной программы мероприятий по благоустройству Паньковского сельского поселения на 2017 – 2019 год**

В целях содержания территории Паньковского сельского поселения в надлежащем состоянии, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу мероприятий по благоустройству Паньковского сельского поселения на 2017 – 2019 год (прилагается).

2. Финансирование Муниципальной программы осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете Паньковского сельского поселения на благоустройство.

3. Данное постановление обнародовать.

Глава Паньковского

сельского поселения Н.В. Хованская

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

от 15 октября 2016 года № 49

**Паспорт муниципальной программы**

**«**Программа мероприятий по благоустройству Паньковского сельского поселения на 2017-2019 годы**»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | - муниципальная программа «Программа мероприятий по благоустройству Паньковского сельского поселения на 2017-2019 годы**»** (далее – Программа) |
| **Основание для разработки Программы** | Правила благоустройства сельского поселения |
| **Разработчик Программы** | - Администрация Паньковского сельского поселения |
| **Цели Программы** | Содержание территории Паньковского сельского поселения в надлежащем состоянии. Добиваться от руководителей предприятий, учреждений и населения (постоянно и временно) зарегистрированных на территории Паньковского сельского поселения соблюдать чистоту и порядок в населенных пунктах. |
| **Задачи Программы** | улучшить благоустройство населенных пунктов для жизнедеятельности населения. |
| **Сроки реализации Программы** | 2017 - 2019 годы |
| **Исполнители основных мероприятий Программы** | - администрация Паньковского сельского поселения; |
| **Объемы и источники финансирования** | - финансирование Программы производится из средств бюджета Паньковского сельского поселенияв рамках текущего финансирования;  Объём запланированных средств на выполнение программы 210 тыс. руб. |
| **Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы** | - улучшение экологической обстановке  - улучшение благоустройства населенных пунктов для жизнедеятельности населения. |

**1.     Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения**

**программными методами**

Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим  
законодательством. Организацию уборки иных территорий осуществляет администрация сельского поселения, по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования. Каждая промышленная организация обязана создать защитные зеленые полосы, оградить жилые кварталы от производственных сооружений, благоустроить и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на магистрали и улицы. Для надлежащего осуществления мероприятий необходимо определить способы и методы их осуществления.

**2. Цели и задачи Программы**

Содержание территории Паньковского сельского поселения в надлежащем состоянии. Добиваться от руководителей предприятий, учреждений и населения (постоянно и временно) зарегистрированных на территории Паньковского сельского поселения соблюдать чистоту и порядок в населенных пунктах.

Принимать участие в благоустройстве территорий.

## **3. Мероприятия, предусмотренные программой**

В 2017 - 2019 годах внимание будет уделяться следующим мероприятиям:

- Озеленение населенных пунктов;

- Санитарное содержание территории поселения;

- Благоустройство объектов жилого фонда;

- Благоустройство мест массового отдыха населения.

## **4. Финансовое обеспечение программы**

Планом предусматривается несколько источников финансирования.

- Бюджетные средства Паньковского сельского поселения

-средства предприятий и организаций, расположенных на территории сельского поселения

-средства населения

- планом предусматривается затратить

в 2017 году - 35 тыс. руб.,

в 2018 году – 60 тыс. руб.

В 2019 году – 60 тыс. руб.

**Мероприятия муниципальной программы на 2017-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/н | Мероприятия | Ед.  изм. | | Кол- во | | | Тыс. руб.,  бюджет поселения | | | | | | | Ответственный  исполнитель | |
| 2017 | | | 2018 | | | 2019 |
| 1. Озеленение и обрезка деревьев | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Посадка деревьев и кустарников | | шт. | 100 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | Население, администрация, | |
| 2. | Омолаживающая обрезка деревьев, и кустарников | | Шт. | 150 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | администрация | |
| 3. | Спиливание больных сухостойных деревьев | |  | 10 | | | - | | | - | | | - | Жители населенных пунктов | |
| 4. | Посадка цветов и уход за ними | | М2 | 50 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | Руководители, организаций,  население | |
| 2. Санитарное содержание территории | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уборка территории от бытового мусора | | т | | 5 | | | 5 | | | 5 | | 5 | | Жители  населенных  пунктов, администрация |
| 2. | Окос сорной растительности населенных пунктов | | га | | 2 | | | 5 | | | 5 | | 5 | | Руководители учреждений  население |
| 3. | Ремонт и окраска существующих контейнеров | | Шт. | | 3 | | | - | | | - | | - | | Индивидуальные предприниматели |
| 4. | Устройство новых контейнерных площадок | | шт | | 2 | | | - | | | - | | - | | индивидуальные предприниматели |
| 5. | Ликвидация несанкционированных свалок | | Шт. | | 2 | | | 5 | | | 5 | | 5 | | руководители учреждений,  население |
| 6. | Побелка деревьев | | Шт. | | 200 | | | 5 | | | 5 | | 5 | | Руководители  Организаций, население |
| 7. | Ремонт и благоустройство, в т.ч. (памятников воинам ВОВ) | | Шт. | | 4(2) | | | 20 | | | 20 | | 20 | | Администрация,  работники культуры |
| 8. | Вывоз бытового мусора | | т | | 2 | | | - | | | - | | - | | Администрация, население |
| 19. | Содержание шахтных колодцев | | Шт. | | 2 | | | - | | | - | | - | | Администрация, |
| 3. Благоустройство объектов жилого фонда и скверов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ремонт и покраска фасадов зданий | | шт | | | - | | | - | | - | - | | | население |
| 2. | Благоустройство мест массового отдыха жителей | |  | | |  | | | 5 | | 5 | 5 | | | Администрация с/поселения |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  |

|  |
| --- |
| Привлечение населения, организаций и индивидуальных предпринимателей к выполнению мероприятий программы осуществляется на добровольной основе. |

### **5. Механизм реализации программы и координация программных мероприятий.**

Ожидаемая эффективность реализации Программы будет оцениваться путем проведения мониторинга, который осуществляется ежегодно.

Программа считается завершенной и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы, выполнения всех программных мероприятий или достижения целей Программы.

**6. Система организации контроля за исполнением Программы**

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Главой Паньковского сельского поселения.

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы несут уполномоченные должностные лица Администрации Паньковского сельского поселения.

**7. Оценка эффективности мероприятий Программы**

В результате реализации работы по Программе «Мероприятия по благоустройству» ожидаются следующие результаты:

- улучшение экологической обстановки

- улучшение благоустройства населенных пунктов для жизнедеятельности населения.