**Орловская область**

**Новодеревеньковский район**

**Администрация Паньковского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15 октября 2016 г. № 49**

 **с. Паньково**

**Об утверждении Муниципальной программы мероприятий по благоустройству Паньковского сельского поселения на 2017 – 2019 год**

В целях содержания территории Паньковского сельского поселения в надлежащем состоянии, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу мероприятий по благоустройству Паньковского сельского поселения на 2017 – 2019 год (прилагается).

2. Финансирование Муниципальной программы осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете Паньковского сельского поселения на благоустройство.

3. Данное постановление обнародовать.

Глава Паньковского

сельского поселения Н.В. Хованская

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения

от 15 октября 2016 года № 49

**Паспорт муниципальной программы**

**«**Программа мероприятий по благоустройству Паньковского сельского поселения на 2017-2019 годы**»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | - муниципальная программа «Программа мероприятий по благоустройству Паньковского сельского поселения на 2017-2019 годы**»** (далее – Программа) |
| **Основание для разработки Программы** | Правила благоустройства сельского поселения  |
| **Разработчик Программы** | - Администрация Паньковского сельского поселения  |
| **Цели Программы**  | Содержание территории Паньковского сельского поселения в надлежащем состоянии. Добиваться от руководителей предприятий, учреждений и населения (постоянно и временно) зарегистрированных на территории Паньковского сельского поселения соблюдать чистоту и порядок в населенных пунктах.  |
| **Задачи Программы** |  улучшить благоустройство населенных пунктов для жизнедеятельности населения.   |
| **Сроки реализации Программы** |  2017 - 2019 годы  |
| **Исполнители основных мероприятий Программы** | - администрация Паньковского сельского поселения; |
| **Объемы и источники финансирования**  | - финансирование Программы производится из средств бюджета Паньковского сельского поселенияв рамках текущего финансирования; Объём запланированных средств на выполнение программы 210 тыс. руб. |
| **Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы**   | - улучшение экологической обстановке- улучшение благоустройства населенных пунктов для жизнедеятельности населения.   |

 **1.     Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения**

**программными методами**

Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим
законодательством. Организацию уборки иных территорий осуществляет администрация сельского поселения, по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования. Каждая промышленная организация обязана создать защитные зеленые полосы, оградить жилые кварталы от производственных сооружений, благоустроить и содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на магистрали и улицы. Для надлежащего осуществления мероприятий необходимо определить способы и методы их осуществления.

**2. Цели и задачи Программы**

Содержание территории Паньковского сельского поселения в надлежащем состоянии. Добиваться от руководителей предприятий, учреждений и населения (постоянно и временно) зарегистрированных на территории Паньковского сельского поселения соблюдать чистоту и порядок в населенных пунктах.

Принимать участие в благоустройстве территорий.

## **3. Мероприятия, предусмотренные программой**

В 2017 - 2019 годах внимание будет уделяться следующим мероприятиям:

- Озеленение населенных пунктов;

- Санитарное содержание территории поселения;

- Благоустройство объектов жилого фонда;

- Благоустройство мест массового отдыха населения.

## **4. Финансовое обеспечение программы**

Планом предусматривается несколько источников финансирования.

- Бюджетные средства Паньковского сельского поселения

-средства предприятий и организаций, расположенных на территории сельского поселения

-средства населения

- планом предусматривается затратить

в 2017 году - 35 тыс. руб.,

в 2018 году – 60 тыс. руб.

В 2019 году – 60 тыс. руб.

**Мероприятия муниципальной программы на 2017-2019 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/н | Мероприятия  | Ед.изм. | Кол- во | Тыс. руб.,бюджет поселения | Ответственный исполнитель |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Озеленение и обрезка деревьев |
| 1. | Посадка деревьев и кустарников | шт. | 100 | 5 | 5 | 5 |  Население, администрация, |
| 2. | Омолаживающая обрезка деревьев, и кустарников | Шт.  | 150 | 5 | 5 | 5 | администрация |
| 3. | Спиливание больных сухостойных деревьев |   | 10 | - | - | - | Жители населенных пунктов |
| 4.  | Посадка цветов и уход за ними | М2 | 50 | 5 | 5 | 5 | Руководители, организаций,население |
| 2. Санитарное содержание территории |
| 1. | Уборка территории от бытового мусора | т | 5 | 5 | 5  | 5 | Жители населенных пунктов, администрация |
| 2. | Окос сорной растительности населенных пунктов | га | 2 | 5 |  5 | 5 |  Руководители учрежденийнаселение |
| 3. | Ремонт и окраска существующих контейнеров | Шт. | 3 | - | - |  - |  Индивидуальные предприниматели |
| 4. | Устройство новых контейнерных площадок | шт | 2 | - | - | - |  индивидуальные предприниматели  |
| 5. | Ликвидация несанкционированных свалок | Шт. | 2 | 5 |  5 | 5 | руководители учреждений,население |
| 6. | Побелка деревьев | Шт. | 200 | 5 | 5 | 5 | Руководители Организаций, население |
| 7. | Ремонт и благоустройство, в т.ч. (памятников воинам ВОВ) | Шт. | 4(2) | 20 |  20 | 20 | Администрация,работники культуры |
| 8. | Вывоз бытового мусора | т | 2 | - | - |  -  |  Администрация, население  |
| 19. | Содержание шахтных колодцев | Шт. | 2 | - | - | - | Администрация, |
| 3. Благоустройство объектов жилого фонда и скверов |
| 1. | Ремонт и покраска фасадов зданий | шт | - | - | - | - |  население |
| 2. | Благоустройство мест массового отдыха жителей |  |  | 5 | 5 | 5 | Администрация с/поселения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Привлечение населения, организаций и индивидуальных предпринимателей к выполнению мероприятий программы осуществляется на добровольной основе. |

### **5. Механизм реализации программы и координация программных мероприятий.**

Ожидаемая эффективность реализации Программы будет оцениваться путем проведения мониторинга, который осуществляется ежегодно.

Программа считается завершенной и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации Программы, выполнения всех программных мероприятий или достижения целей Программы.

 **6. Система организации контроля за исполнением Программы**

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Главой Паньковского сельского поселения.

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы несут уполномоченные должностные лица Администрации Паньковского сельского поселения.

**7. Оценка эффективности мероприятий Программы**

В результате реализации работы по Программе «Мероприятия по благоустройству» ожидаются следующие результаты:

- улучшение экологической обстановки

- улучшение благоустройства населенных пунктов для жизнедеятельности населения.